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ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на в информационном издании Улаганского района и на сайте администрации МО «Улаганский район»: 
[bookmark: _GoBack]«Прокурор Улаганского района проверил ход капитального ремонта общеобразовательной школы в селе Балыктуюль в рамках регионального проекта»


Прокурор Улаганского района Николай Казанцев 24 июня 2025 года проверил ход капитального ремонта МБОУ «Балыктуюльская СОШ» на 210 учащихся по региональному проекту «Всё лучшее детям».
Проверкой установлено, что подрядчиком ООО «Эл Телеком» активно выполняются работы по планировке прилегающей территории, монтажу крыши спортзала, выполнены работы по устройству бетонных полов, устройство и начаты работы по укладке плитки, процент выполненных работ составляет 46%.
По результатам выезда прокурором района заказчику и подрядчику указано на необходимость не снижения темпов выполняемых работ с соблюдением всех требуемых строительных норм и правил. 
 Работа по обеспечению законности в сфере реализации региональных проектов находится на постоянном контроле прокуратуры района. 


	Прокурор района
	
	                     Н.А. Казанцев
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